МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М. Ф. Решетнева»

Институт информатики и телекоммуникаций

институт/ факультет/ подразделение

Кафедра Информационно-управляющих систем

кафедра/ цикловая комиссия

КУРСОВАЯ РАБОТА

Методология программной инженерии

Разработка технического задания для цифровизации модели 3D анимации двойника крыши резервуара нефтехранилища для испытаний

(наименование проекта)

| Руководитель |  |  | О.В. Корчевская |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | подпись, дата | инициалы, фамилия |

Обучающийся МПЦ25-01, 25153204	   		А.В. Серяков

номер группы, зачетной книжки	подпись, дата	инициалы, фамилия

Красноярск 2025

Институт информатики и телекоммуникаций Кафедра информационно-управляющих систем

ЗАДАНИЕ

на курсовую работу по дисциплине Методология программной инженерии

обучающемуся Серякову Алексею Вячеславовичу

Группа МПЦ25-01	Форма обучения очная

Тема работы: Разработка технического задания для цифровизации модели 3D анимации двойника крыши резервуара нефтехранилища для испытаний

Срок сдачи курсовой работы 29.12.2025

Перечень вопросов, подлежащих разработке при написании теоретической части:

Перечень вопросов, подлежащих разработке при написании практической части:

Разработка технического задания согласно ГОСТ 34.602.89.

Дата выдачи задания: 05.09.2025 Руководитель

(подпись)

Задание принял к исполнению

(дата)

(подпись обучающегося, И.О. Фамилия)

Оглавление

Введение	4

1	Общие сведения	6

1.1	Наименование системы	6

1.2	Основания для проведения	6

1.3	Наименование организаций разработчика и заказчика	6

1.4	Плановые сроки:	6

1.5	Источники и порядок финансирования	6

1.6	Порядок оформления и предъявления заказчику результатов работ	6

2	Назначение и цели создания системы	7

2.1	Назначение	7

2.2	Цели создания	7

3	Характеристики объекта автоматизации	8

4	Требования к системе	9

4.1	Требования к системе в целом	9

4.2	Требования к функциям системы	10

4.3	Требования к видам обеспечения	11

5	Состав и содержание работ по созданию системы.	12

6	Порядок контроля и приёмки системы	13

7	Требования к составу и содержанию работ по подготовке объекта автоматизации.	14

8	Требования к документированию	15

9	Источники разработки	16

Заключение	17

Список использованных источников	18

Введение

Актуальность.

В промышленности нефтехранения существует критическая необходимость оценки поведения плавающей крыши резервуара при экстремальных воздействиях, включая взрывные нагрузки, сейсмическую активность и другие техногенные факторы. Традиционные методы физических испытаний требуют значительных временных и материальных затрат, создают риски для персонала и не позволяют быстро оценивать различные конфигурации конструкций и материалов. Использование современных численных методов (MPM — Material Point Method, FEM — Finite Element Method) позволяет существенно сократить затраты, ускорить цикл проектирования и повысить безопасность оценки разрушающих воздействий. Таким образом, разработка цифровой системы моделирования и визуализации поведения крыши резервуара при взрывных воздействиях является актуальной задачей для инженеров-конструкторов и специалистов по безопасности в нефтехимической отрасли.

Цель и задачи.

Разработка программного комплекса для моделирования и 3D-визуализации поведения плавающей крыши нефтехранилища при взрывных воздействиях, позволяющего инженерам-практикам настраивать параметры взрывного воздействия и свойства материалов, получать численные результаты расчетов и интерпретировать их через реалистичную 3D-анимацию.

Для достижения данной цели поставлены следующие задачи:

- провести анализ существующих решений в области численного моделирования разрушений конструкций (MPM, FEM, FSI) и 3D-визуализации процессов механического разрушения;

- определить типовые сценарии взрывных воздействий на крышу резервуара и их параметризацию (тип заряда, место инициирования, давление, импульс);

- разработать архитектуру системы, включая модуль численного моделирования (MPM/FEM), модуль импорта геометрии, модуль обработки результатов расчетов и модуль 3D-визуализации;

- определить интерфейс пользователя для задания параметров взрывного воздействия, свойств материалов (модуль упругости, предел прочности, плотность, вязкость и т.д.), граничных условий;

- обеспечить экспорт результатов расчетов (поля напряжений, деформаций, скоростей частиц) в формат, пригодный для визуализации;

- разработать модуль 3D-анимации, позволяющей отобразить процесс разрушения крыши в реальном времени или с замедлением;

- провести валидацию результатов на эталонных тестовых сценариях.

Структура работы.

Пояснительная записка к курсовой работе состоит из введения, 9 глав, заключения и списка использованных источников. Пояснительная записка изложена на 16 страницах и содержит 3 та блицы.

Главы с 1 по 9 содержат техническое задание и соответствуют пунктам ГОСТ 34.602-89.

В заключении приводятся выводы по проделанной работе.

  - Общие сведения

    - Наименование системы

Полное наименование системы: цифровизация модели 3Д анимации двойника крыши нефтехранилища для испытаний.

Краткое наименование: Система «Цифровизация 3д анимаций модели испытаний крыши нефтехранилища».

    - Основания для проведения

Работа выполняется в рамках Магистерской диссертации студента по направлению «Программная инженерия»

    - Наименование организаций разработчика и заказчика

Разработчик: Студент магистратуры Серяков Алексей Вячеславович

Заказчик: Кафедра Информационно-управляющих систем

    - Плановые сроки:

Начало: 05.09.25

Окончание: 01.07.26

    - Источники и порядок финансирования

Финансирование осуществляется за счет средств разработчика

    - Порядок оформления и предъявления заказчику результатов работ

Работы по созданию системы сдаются разработчиком поэтапно в соответствии с календарным планом проекта. По окончании каждого из этапов работ разработчик сдает заказчику соответствующие отчетные документы этапа

  - Назначение и цели создания системы

    - Назначение

Система предназначена для численного моделирования процессов разрушения плавающей крыши нефтехранилища при воздействии взрывных нагрузок и последующей 3D-визуализации полученных результатов. Система позволяет инженерам-конструкторам и специалистам по безопасности быстро оценивать поведение конструкции при различных сценариях взрывного воздействия, варьируя параметры взрывов и свойства материалов крыши, без необходимости проведения дорогостоящих натурных испытаний. Система должна автоматизировать цикл от задания входных параметров через численный расчет к получению визуализированного результата с численными показателями.

    - Цели создания

Таблица 1 – Цели создания

| Цель | Итоговые результаты | Показатели |
| --- | --- | --- |
| Автоматизация оценки поведения конструкции при взрывных воздействиях | Сокращение времени инженерного анализа с недель (натурные испытания) до часов/дней (численное моделирование) | Время подготовки и проведения одного сценария испытания не более 4 часов (в зависимости от сложности рендера) |
| Параметризация сценариев взрывного воздействия | Возможность задания различных типов взрывов, мест инициирования, параметров ударной волны и оценка их влияния на поведение крыши | Поддержка не менее 5 типовых сценариев взрывных воздействий с возможностью пользовательской параметризации |
| Варьирование свойств материалов | Быстрая оценка влияния выбора материала на поведение конструкции при взрывном воздействии | Возможность задания свойств материалов с расчетом поведения конструкции в режиме реального времени или с предсказуемой задержкой |
| Визуализация численных результатов | Интерпретация сложных результатов численного моделирования через реалистичную 3D-анимацию, облегчающую восприятие инженерами | Качество визуализации не менее 30 FPS на стандартном оборудовании инженера, соответствие анимации численным данным расчета с точностью ≥95% |
| Экспорт и документирование результатов | Возможность сохранения результатов моделирования для последующего анализа, сравнения сценариев и включения в отчеты | Экспорт видео, статических результатов, численных данных протоколов расчетов |

  - Характеристики объекта автоматизации

Система цифровизации 3D-анимации модели испытаний крыши нефтехранилища ориентирована на инженеров-практиков и специалистов по техническому контролю в нефтехимической отрасли, занимающихся проектированием, расчетом и оценкой прочности конструкций под взрывными воздействиями. Основными пользователями системы являются инженеры-конструкторы, специалисты по прочности и безопасности, ответственные за выбор параметров материалов и анализ поведения конструкции при экстремальных нагрузках.

Целевая аудитория:

- инженеры-конструкторы, ответственные за проектирование и модернизацию крыш резервуаров;

- инженеры по расчетам прочности и динамики конструкций;

- специалисты по промышленной безопасности и оценке уязвимости критической инфраструктуры;

- научные сотрудники и аспиранты, занимающиеся исследованиями поведения конструкций при экстремальных нагрузках;

- эксперты по технической безопасности предприятий нефтехимической отрасли.

Техническая инфраструктура:

- рабочие ПК инженеров с поддержкой графических приложений;

- GPU-ускорители для численных расчетов;

- серверная часть системы для запуска расчетов (локальная или облачная);

- база данных для хранения конфигураций экспериментов, результатов и геометрических моделей;

- система визуализации для рендеринга 3D-анимации;

- хранилище результатов расчетов и логов операций.

Организационные процессы:

- определение и параметризация сценариев взрывных воздействий (типы зарядов, места инициирования, параметры);

- задание и управление свойствами материалов конструкции;

- запуск численного моделирования с заданными параметрами;

- обработка и постпроцессинг результатов расчетов;

- визуализация и анимация процесса разрушения;

- документирование и сравнение сценариев испытаний.

  - Требования к системе

    - Требования к системе в целом

      - Требования к структуре и функционированию системы

Система должна состоять из серверного приложения с компонентами численного моделирования с использованием методов MPM/FEM, а также модуля 3D-визуализации для отображения результатов расчетов. Пользовательский интерфейс предназначен для инженеров-практиков, позволяя им настраивать параметры взрывного воздействия, свойства материалов крыши и управлять процессом моделирования и визуализации.

Система должна реализовывать следующие функции:

- импорт CAD-геометрии крыши резервуара;

- задание сценариев взрывного воздействия;

- задание свойств материалов крыши через параметры;

- автоматическую генерацию расчетной сетки и материальных точек;

- запуск численного моделирования с использованием MPM или FEM;

- отслеживание хода расчета;

- 3D-визуализацию процесса разрушения в реальном времени или с ускорением/замедлением;

- отображение численных показателей (максимальные напряжения, деформации, скорости, время разрушения);

- экспорт анимации в стандартные форматы;

- экспорт численных результатов в структурированном виде.

      - Требования к численности и квалификации персонала.

Для работы с системой требуются инженеры-практики с базовыми знаниями в области механики конструкций и численных методов. Интерфейс должен быть спроектирован таким образом, чтобы минимизировать требования к программной подготовке пользователей. Система должна предоставлять справку по физическому смыслу каждого параметра, рекомендуемые значения для типовых материалов (сталь, алюминий, композиты) и примеры типовых сценариев взрывного воздействия.

      - Требования к надёжности системы.

Уровень надежности должен достигаться согласованным применением организационных и программно‑аппаратных средств.

Надежность должна обеспечиваться за счет:

- регулярного резервного копирования всех расчетных сценариев, конфигураций материалов и результатов моделирования;

- обработки исключительных ситуаций при расчетах (расхождение итераций, переполнение памяти, нарушение критериев сходимости);

- восстановления после сбоев (сохранение контрольных точек во время расчета, возможность возобновления расчета);

- автоматического логирования всех операций, ошибок и предупреждений;

- регулярного тестирования на устойчивость к граничным случаям (экстремальные значения параметров, вырожденная геометрия, несовместимые свойства материалов).

      - Требования по эргономике и технической эстетике.

Интерфейс системы должен соответствовать современным принципам UX/UI‑дизайна для рабочих инженерных систем:

- четкая структура экранов;

- минимизация числа действий при выполнении типовых операций;

- визуализация ключевых показателей конфигураций в удобной форме;

- время отклика интерфейса при выполнении основных операций не должно превышать 1 секунды при штатной нагрузке.

      - Требования к эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту     и хранению.

- Система должна обеспечивать автономную работу без необходимости постоянного соединения с интернетом (расчеты могут выполняться локально);

- автоматическое резервное копирование критических данных

каждые 24 часа;

- возможность переноса проектов между различными ПК и ОС (Windows/Linux/macOS);

- простота установки и первоначальной конфигурации (автоматический download зависимостей, настройка GPU);

- наличие диагностических инструментов для проверки корректности установки и производительности оборудования.

      - Требования по сохранности информации и защите системы.

Обеспечение информационной безопасности системы должно удовлетворять следующим требованиям:

- все расчетные данные должны храниться в зашифрованном виде;

- конфиденциальные параметры проектов (если они содержат коммерческую информацию) должны быть защищены паролем;

- ведение журнала всех операций (кто, когда, какие параметры изменил) для аудита;

- возможность экспорта данных в открытых форматах для обеспечения независимости от системы.

    - Требования к функциям системы

Система должна обеспечивать:

- импорт CAD-файлов;

- задание параметров взрывного воздействия;

- управление свойствами материалов;

- генерация расчетной сетки;

- запуск и контроль численного расчета;

- обработка результатов расчетов;

- 3D-визуализация;

- экспорт результатов.

    - Требования к видам обеспечения

      - Техническое обеспечение

- Процессор: многоядерный CPU (≥8 ядер для параллельных расчетов);

- Оперативная память: ≥16 Гб для типовых расчетов, ≥64 Гб для больших сетей;

- Графический процессор: GPU с поддержкой CUDA (NVIDIA) или HIP (AMD), ≥4 Гб видеопамяти;

Программное обеспечение

- Taichi, Kratos - для численного моделирования методом MPM и FEM;

- FEniCS - для решения уравнений методом конечных элементов;

- NumPy, SciPy - для математических операций и численных вычислений;

- Matplotlib, Plotly - для 3D-визуализации и графиков;

- PyQt, Kivy - для создания кроссплатформенного пользовательского интерфейса;

- Git - для контроля версий;

- Docker - для управления развертыванием и воспроизводимости окружения.

      - Информационное обеспечение

- хранение геометрии конструкции в открытом формате (STEP, STL);

- базы данных конфигураций материалов и типовых сценариев взрывов (в JSON или SQLite);

- структурированное хранение результатов расчетов (HDF5, NetCDF);

- логирование всех операций пользователя (открытие файла, изменение параметров, запуск расчета);

- логирование ошибок и предупреждений численного расчета.

  - Состав	и	содержание	работ	по	созданию системы.

Таблица 2 – Состав и содержание работ.

| Стадии | Этапы | Сроки | Реализация |
| --- | --- | --- | --- |
| Исследование и обоснование системы | Анализ существующих решений и методов моделирования разрушений | 05.09.25-30.09.25 | Проведен сравнительный анализ 10+ приложений |
|  | Разработка технического задания | 01.10.25-31.10.25 | Составлено ТЗ по ГОСТ 34.602-89 |
| Разработка ТЗ | Согласование требований | 01.11.25-15.11.25 | Утверждены функциональные и нефункциональные требования |
| Техническое проектирование | Проектирование архитектуры системы | 16.11.25-15.12.25 | Разработана модульная архитектура |
| Разработка | Разработка численного решателя (MPM или FEM) | 16.01.26-15.03.26 | Реализован и протестирован модуль расчета деформаций и разрушения |
|  | Разработка модуля 3D-визуализации и анимации | 16.03.26-15.04.26 | Реализован и протестирован модуль 3D-визуализации |
|  | Разработка пользовательского интерфейса | 16.04.26-05.05.26 | Создан интерфейс для ввода бизнес‑процессов, настройки критериев и просмотра отчетов |
|  | Интеграция компонентов | 06.05.26-15.05.26 | Объединены все модули в единую систему, обеспечена передача данных между компонентами |
| Внедрение | Тестирование системы | 16.05.26-20.06.26 | Проведено юнит и интеграционное тестирование |
|  | Исправление ошибок | 11.06.26–20.06.26 | Устранены критические и важные баги |
|  | Подготовка документации | 21.06.26–01.07.26 | Составлено руководство пользователя |

  - Порядок контроля и приёмки системы

Установить контроль и приемку результатов работ на каждой стадии создания системы в соответствии с разделом 5.

На стадии разработки рабочей документации принимается готовая версия программного продукта (серверное приложение и пользовательский интерфейс системы интеллектуального парсинга инжиниринга производства).

Остальные результаты работ передаются в форме документов.

Для этапа приемки необходимо рассмотреть и оценить выполненный объем работ и представленную техническую документацию согласно требованиям настоящего технического задания.

Приемка системы должна производиться после завершения всех видов тестирования (модульного, интеграционного, системного).

Необходимо предоставить:

- рабочую версию программного комплекса системы цифровизации модели 3D-анимации разрушений крыши нефтехранилища;

- техническую документацию;

- руководство пользователя;

- результаты тестирования.

Завершающим этапом при приемке системы должно быть составление акта приемки.

  - Требования к составу и содержанию работ по подготовке объекта автоматизации.

Для обеспечения готовности системы в действие провести комплекс мероприятий:

- развернуть тестовое и рабочее окружение системы в целевой инфраструктуре;

- развернуть пользовательский интерфейс и обеспечить доступ к системе для пользователей;

- настроить систему мониторинга и логирования;

- подготовить инструкции по развертыванию, обновлению и резервному копированию системы;

- организовать процесс сбора и анализа обратной связи от пользователей.

  - Требования к документированию

Таблица 3 – Требования к документации.

| Стадии | Документ |
| --- | --- |
| Разработка технического проекта | Техническое задание |
|  | Пояснительная записка к техническому проекту |
|  | Спецификация функциональных требований |
| Реализация системы | Руководство пользователя |
|  | Описание API численного решателя и модуля визуализации |
|  | Программа и методика испытаний |
|  | Текст программы |
| Внедрение системы | Акт приемки системы |
|  | Протокол испытаний |
|  | Отчет о завершении работ |

  - Источники разработки

- ГОСТ 34.601-90 Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания.

- ГОСТ 34.602-89 Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы.

- ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207-99 «Информационная технология. Процессы жизненного цикла программных средств».

- ГОСТ Р 57700.1-2017 «Численное моделирование для разработки высокотехнологичных изделий. Общие положения».

- ГОСТ Р 57700.22-2020 «Компьютерные модели и моделирование. Классификация».

- ГОСТ Р 57700.10-2018 «Численное моделирование напряжённо-деформированного состояния сложных элементов конструкций».

- Анализ рынка решений для подбора и конфигурирования промышленного оборудования и систем поддержки инженерных решений (онлайн‑каталоги производителей, конфигураторы, инженерные CAD/CAE/PLM‑системы).

- Документация по безопасности обработки персональных данных (GDPR, ФЗ-152)

Заключение

В рамках курсового проекта разработано техническое задание на создание инженерного инструмента для численного моделирования и 3D-визуализации поведения плавающей крыши нефтехранилища при взрывных воздействиях. Система предназначена для инженеров-практиков и позволяет быстро оценивать воздействие различных сценариев взрывов на конструкцию без проведения дорогостоящих натурных испытаний.

Разработанное ТЗ соответствует требованиям ГОСТ 34.602-89 и включает все необходимые разделы для успешной реализации проекта. Определены цели и задачи системы, требования к функционалу, этапы разработки и критерии приемки.

Особенностями системы являются использование современных численных методов (MPM/FEM), реалистичная 3D-визуализация результатов расчетов, интуитивный интерфейс для управления сложными параметрами и возможность быстрого сравнения различных конфигураций конструкций и материалов. Система выгодно отличается от существующих решений комбинацией точности расчетов, удобства использования и производительности визуализации.

Список использованных источников

- ГОСТ 34.602-89. Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы = Information technology. Set of standards for automated systems. Technical directions for automated system making : Межгосударственный стандарт : издание официальное : Утвержден и введен в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 24.03.89 № 661 : введен впервые : дата введения 1990-01-01 / Разработан и внесен Государственным комитетом СССР по стандартам, Министерством приборостроения, средств автоматизации и систем управления СССР. – Москва : Стандартинформ, 2009. – 11 c. – Текст : непосредственный.

- ГОСТ 34.601-90. Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания = Information technology. Set of standards for automated systems. Automated systems. Stages of development : Межгосударственный стандарт : издание официальное : Утвержден и введен в действие Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 29.12.90 № 3469 : введен впервые : дата введения 1992-01-01 / Разработан и внесен Государственным комитетом СССР по управлению качеством продукции и стандартам. – Москва : Стандартинформ, 2009. – 5 c. – Текст : непосредственный.

- ГОСТ 7.32-2017. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления = System of standards on information, librarianship and publishing. Research report. Structure and presentation rules : Межгосударственный стандарт : издание официальное : Утвержден и введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 24.10.2017 № 1474-ст : введен впервые : дата введения 2018-07-01 / Разработан Федеральным государственным унитарным предприятием "Российский научно-технический центр информации по стандартизации, метрологии и оценке соответствия". – Москва : Стандартинформ, 2018. – 19 c. – Текст : непосредственный.

- ГОСТ Р 57700.1-2017. Численное моделирование для разработки высокотехнологичных изделий. Общие положения : Национальный стандарт Российской Федерации : издание официальное : утвержден и введен в действие Постановлением Минпромторга России от 30.12.2017 № 1893 : введен впервые : дата введения 2018-04-30 / Разработан Федеральным агентством по техническому регулированию. – Москва : Стандартинформ, 2018. – 15 c. – Текст : непосредственный.

- ГОСТ Р 57700.22-2020. Компьютерные модели и моделирование. Классификация : Национальный стандарт Российской Федерации : издание официальное : утвержден и введен в действие Приказом Росстандарта от 25.06.2020 № 375-ст : введен впервые : дата введения 2020-12-01 / Разработан Федеральным агентством по техническому регулированию. – Москва : Стандартинформ, 2020. – 20 c. – Текст : непосредственный.

- ГОСТ Р 57700.10-2018. Численное моделирование напряжённо-деформированного состояния сложных элементов конструкций : Национальный стандарт Российской Федерации : издание официальное : утвержден и введен в действие Постановлением Росстандарта от 03.07.2018 № 543-ст : введен впервые : дата введения 2018-12-01 / Разработан Федеральным агентством по техническому регулированию. – Москва : Стандартинформ, 2018. – 27 c. – Текст : непосредственный.

- Sulsky D., Zhou S.-J., Schreyer H.L. Application of a particle-in-cell method to solid mechanics // Computer Physics Communications. — 1995. — Vol. 87, № 1. — P. 236-252.​

- Kinney G.F., Graham K.J. Explosive Shocks in Air. — Berlin : Springer-Verlag, 1985. — 379 p. — ISBN 3-540-13650-8.

- Brode H.L. Numerical approximation of the blast wave from a spherical source // Physics of Fluids. — 1959. — Vol. 2, № 2. — P. 323-332.

- FEniCS Project Documentation: Finite Element Method in Python. — Текст : электронный // FEniCS Project : сайт. — URL: https://fenicsproject.org​

- Taichi Documentation: High-Performance Numerical Computing in Python. — Текст : электронный // Taichi : сайт. — URL: https://docs.taichi-lang.org