Цифровизация 3D анимации модели испытаний крыши резервуара нефтехранилища

Проблема

- Высокие затраты на натурные испытания: Стоимость одного цикла физических испытаний плавающей крыши составляет 3-5 млн рублей с учетом материалов, оборудования и времени специалистов

- Длительные циклы разработки: Время от проектирования до получения результатов испытаний составляет 6-12 месяцев, что замедляет внедрение новых конструкторских решений

- Ограниченные возможности тестирования: Невозможность проведения испытаний в экстремальных условиях (аварийные ситуации, сейсмические нагрузки) без риска для персонала и оборудования

- Разрозненность инструментов: Отсутствие интегрированной среды для моделирования взаимодействия плавающих конструкций с жидкой средой и визуализации результатов

- Недостаточная наглядность результатов: Сложность интерпретации численных данных без визуального представления процессов деформации и движения конструкции

Стейкхолдеры

Внутренние стейкхолдеры:

Инженеры-конструкторы резервуарного оборудования

- Сокращение времени проектирования, возможность тестирования множественных вариантов конструкций

- Высокое - основные пользователи системы

- Формулирование технических требований, тестирование функционала

Руководство отдела проектирования

- Повышение эффективности разработки, снижение затрат на испытания

- Высокое - принятие решений о финансировании и внедрении

- Утверждение бюджета, контроль сроков реализации

Специалисты по промышленной безопасности

- Обеспечение соответствия нормативным требованиям, анализ аварийных сценариев

- Валидация результатов моделирования, определение критериев безопасности

Проектная команда

- Успешная реализация проекта в срок и в рамках бюджета, профессиональный рост, приобретение экспертизы в области цифровизации инженерных процессов, признание результатов команды

- Техническая реализация системы, архитектурные решения, интеграция компонентов, тестирование и отладка, создание документации

Внешние стейкхолдеры:

Контролирующие органы (Ростехнадзор)

- Соблюдение стандартов безопасности, достоверность результатов испытаний

- Требования к сертификации и аттестации

- Аудит методологии, аттестация системы моделирования

Поставщики CAD/CAE решений

## Цели

Экономические цели:

- Сокращение затрат на испытания плавающих крыш

- Снижение времени разработки новых конструкций плавающих крыш с 12 до 3-4 месяцев

Технологические цели:

- Достижение ≥95% точности моделирования по сравнению с натурными испытаниями

- Обеспечение фотореалистичной 3D визуализации с частотой ≥30 FPS для всех сценариев испытаний

- Покрытие 100% стандартных и 80% специальных типов плавающих крыш

Качественные цели:

- Повышение безопасности исследований за счет виртуального тестирования аварийных сценариев

- Улучшение качества конструкторских решений благодаря возможности множественного тестирования вариантов

- Создание цифровой библиотеки испытанных конструкций для повторного использования

Задачи

- Исследовать существующие методы моделирования плавающих конструкций, включая CAE/FEA и FSI-подходы для оценки поведения кровельных элементов на границе жидкость–твердое тело.

- Проанализировать требования к математической точности физических моделей и алгоритмов расчёта, сопоставив диапазоны допустимой погрешности и вычислительные ресурсы для каждой из методик.

- Спроектировать архитектуру системы интеграции CAD/CAE-инструментов и модуля 3D-визуализации, определив точки взаимодействия, форматы обмена данными и API-контракты.

- Разработать технические спецификации для каждого программного модуля

- Адаптировать существующие решения для физического моделирования (Ansys LS-DYNA, Abaqus/Explicit, OpenFOAM+preCICE) под задачи виртуальных испытаний плавающих крыш, настроив параметры материала, сетки и граничных условий.

- Интегрировать модули гидродинамического анализа с системами разрушения (LS-DYNA, Ansys Autodyn, Peridigm), настроив обмен данными о нагрузках, деформациях и трещинообразовании.